🍊

NHIỆT ĐỚI XANH

Báo cáo bàn giao — Port tính năng từ PureNut

Dự án: ThanhTruc_Project_WebDesigning  ·  Ngày: 17/07/2026

Tài liệu này tổng hợp lại toàn bộ những gì đã port từ dự án PureNut (Sua_Hat) sang ThanhTruc (Nhiệt Đới Xanh), những gì còn thiếu, và toàn bộ thông tin kết nối/tài khoản để các bạn trong nhóm tiếp tục phát triển.

# 1. Tổng quan dự án

Nhiệt Đới Xanh ban đầu là một landing page bán nước ép đơn giản (1 form đặt hàng, không tài khoản, không giỏ hàng). Theo yêu cầu, dự án đang được nâng cấp thành một hệ thống e-commerce đầy đủ dựa trên kiến trúc và logic của dự án PureNut (bán sữa hạt), NHƯNG loại trừ toàn bộ module Shipper (không có portal giao hàng, không điều phối, không CRUD nhân viên shipper, không chat nội bộ staff–shipper).

- Giữ nguyên giao diện/thương hiệu ThanhTruc (theme xanh lá – vàng – cam san hô, font Be Vietnam Pro + Baloo 2).

- Kiến trúc kỹ thuật giống PureNut: Jakarta Servlet/JSP thuần, JDBC thuần qua HikariCP, không dùng Spring.

- Cơ sở dữ liệu: dùng chung SQL Server với PureNut (cùng server, khác database).

## 1.1. Công nghệ sử dụng

- Java 21, Jakarta EE 10 (Servlet 6.0 / JSP 3.1 / JSTL 3.0)

- SQL Server (mssql-jdbc 12.8.1) + HikariCP connection pool

- BCrypt (jbcrypt) cho mật khẩu, Jakarta Mail cho email OTP

- Build: Maven (không có sẵn mvn trên máy dev hiện tại, dùng javac tay để compile khi cần)

- Deploy: Docker (Dockerfile + docker-compose.yml có sẵn), hoặc SmartTomcat plugin trong IntelliJ để chạy local

# 2. Cơ sở dữ liệu

## 2.1. Thông tin kết nối

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Server | 14.225.217.109 |
| Database | BanNuoc_Truc |
| Username | sa |
| Password | (xem file db.properties — không ghi vào tài liệu chia sẻ) |
| Driver | com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver |
| File cấu hình | src/main/resources/db.properties |
| Connection pool | HikariCP — minIdle=2, maxPoolSize=8 (config/Database.java) |

⚠️ Không commit mật khẩu DB thật lên Git công khai. db.properties nên được thêm vào .gitignore nếu repo public.

## 2.2. Bảng đã có sẵn trong DB (không đổi cấu trúc)

Những bảng này đã tồn tại từ trước khi bắt đầu port — được thiết kế sẵn khớp với mô hình size M/L của thực đơn.

- Categories — danh mục sản phẩm (CategoryID, CategoryName, IsActive)

- Products — sản phẩm (ProductID, CategoryID, ProductName, ImageURL, Description, IsActive) — KHÔNG có cột giá

- ProductVariants — biến thể theo size (VariantID, ProductID, Size 'M'/'L', Price, IsActive)

- Orders — đơn hàng (đã có UserID sau khi thêm, TotalAmount, ShippingFee, FinalAmount, PaymentMethod, OrderStatus, HandledBy...)

- OrderDetails — chi tiết đơn (OrderDetailID, OrderID, VariantID, Quantity, UnitPrice, SubTotal)

- Feedback — phản hồi khách hàng (FeedbackID, UserID, Name, Phone, Email, Rating, Message, Status)

- Staffs — tài khoản nhân viên/admin (StaffID, Username, PasswordHash, FullName, Role, IsActive)

## 2.3. Bảng mới thêm trong phiên làm việc này

- Users — tài khoản khách hàng (đăng ký/đăng nhập/giỏ hàng). Admin KHÔNG dùng bảng này.

- CartItems — giỏ hàng, liên kết tới ProductVariants (vì giá tính theo size)

- UserAddresses — sổ địa chỉ giao hàng của khách

- AuditLogs — nhật ký hành động của Staffs (đăng nhập, thao tác quản trị...)

- Coupons — mã giảm giá, đã seed mã NDXANH10 (giảm 10%)

Migration được thực hiện qua 2 file SQL, đính kèm cùng thư mục với tài liệu này:

- migration_purenut_port.sql — BẢN NHÁP ĐẦU, ĐÃ NGƯNG DÙNG. Viết dựa trên giả định sai về cấu trúc DB (tưởng bảng Orders là bảng đơn giản cũ). KHÔNG chạy file này — chỉ giữ lại để tham khảo lịch sử.

- migration_purenut_port_v2.sql — BẢN CHÍNH THỨC, đã chạy thành công trên BanNuoc_Truc. Chỉ bổ sung bảng mới, không đụng vào bảng có sẵn. An toàn để chạy lại (idempotent).

Nếu cần dựng lại DB từ đầu trên máy khác: chỉ chạy migration_purenut_port_v2.sql là đủ.

## 2.4. Tài khoản đăng nhập có sẵn

| Tài khoản | Mật khẩu | Vai trò | Bảng |
| --- | --- | --- | --- |
| oanhttk | Staff@123 | MANAGER | Staffs |
| tienlpm | Staff@123 | DELIVERY | Staffs |
| kylu | Staff@123 | PROCESSOR | Staffs |
| thutna | Staff@123 | SALES | Staffs |
| tructdt | Staff@123 | SALES | Staffs |
| khachhang@gmail.com | Customer@123 | CUSTOMER | Users (tự seed lúc khởi động app) |

⚠️ Mật khẩu Staffs đã bị RESET về giá trị test 'Staff@123' trong lúc chạy migration (mật khẩu gốc không rõ, không thể khôi phục). Đổi lại mật khẩu thật trước khi dùng ngoài môi trường dev.

# 3. Danh sách trang / route

## 3.1. Khách hàng

| Trạng thái | Route | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| CÓ | / | Trang chủ (index.jsp) — landing page gốc, không đổi |
| CÓ | /thuc-don | Menu đầy đủ — lọc theo danh mục, dữ liệu thật từ DB, thiết kế mới |
| CÓ | /login, /register, /logout | Đăng nhập / đăng ký / đăng xuất khách hàng |
| CÓ | /forgot-password, /verify-otp, /resend-otp, /reset-password | Quên mật khẩu qua OTP email (hết hạn 5 phút, cooldown gửi lại 60s) |
| TẠM | /order | Form đặt hàng CŨ — khách vãng lai, không giỏ hàng. Sẽ bị thay thế hoàn toàn |
| CHƯA | /cart, /cart/add, /cart/update, /cart/remove, /cart/count | Giỏ hàng |
| CHƯA | /checkout, /checkout/success | Thanh toán — PayOS VietQR |
| CHƯA | /account, /account/profile, /account/password, /account/address*, /account/avatar | Quản lý tài khoản khách hàng |
| CHƯA | /account/order/cancel | Khách tự hủy đơn |
| CHƯA | /feedback | Gửi phản hồi (bảng Feedback đã sẵn sàng trong DB) |

## 3.2. Quản trị (Admin)

| Trạng thái | Route | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| CÓ | /admin/login, /admin/logout | Đăng nhập bằng Username + mật khẩu — dùng thẳng bảng Staffs |
| CÓ | /admin, /admin/dashboard | Dashboard: đơn chờ xử lý, đơn hoàn thành, số sản phẩm, phản hồi mới |
| CHƯA | /admin/san-pham | CRUD sản phẩm + size/giá (ProductVariants) |
| CHƯA | /admin/don-hang, /admin/don-hang/chi-tiet, /admin/don-hang/cap-nhat | Danh sách / chi tiết / đổi trạng thái đơn hàng |
| CHƯA | /admin/don-hang/duyet-huy | Duyệt yêu cầu hủy đơn của khách |
| CHƯA | /admin/phan-hoi | Duyệt / đánh dấu đã xử lý phản hồi khách hàng |
| CHƯA | /admin/nhat-ky | Xem AuditLogs |
| CHƯA | /admin/notifications/stream | SSE — thông báo real-time đơn hàng mới |

Sidebar admin hiện đã liệt kê đủ các mục trên; những mục 'CHƯA' hiển thị nhãn 'Sắp có' và không dẫn tới trang lỗi 404.

# 4. Cấu trúc code đã tạo

Toàn bộ package Java mới nằm dưới com.nhietdoixanh — song song với package cũ (controller, dao, model gốc của landing page cũ vẫn còn, một phần đã được thay thế).

## 4.1. Config & hạ tầng

- config/Database.java — HikariCP connection pool

- config/AppConfig.java — đọc db.properties

- config/AppContextListener.java — khởi tạo pool + seed tài khoản khách mẫu lúc start

- filter/ — AuthFilter, CsrfFilter, GzipFilter, CacheHeaderFilter, RateLimitFilter, SecurityHeadersFilter

- util/ — Passwords (BCrypt), Validators, EmailUtil, AuditLogger, Coupons, Slugs

## 4.2. Model + DAO (đầy đủ interface + implementation JDBC)

User, Staff, Category, Product, ProductVariant, CartItem, Order, OrderDetail, UserAddress, Feedback, AuditLog — mỗi model có DAO tương ứng dùng PreparedStatement thuần, không ORM.

## 4.3. Controller (servlet)

- AuthController — /login /register /logout

- PasswordResetController — luồng quên mật khẩu OTP

- ProductController — /thuc-don

- admin/AdminAuthController — /admin/login /admin/logout

- admin/AdminDashboardController — /admin /admin/dashboard

- OrderServlet (đã vá tạm để không vỡ build — dùng OrderDao mới nhưng vẫn theo mô hình cũ không giỏ hàng)

## 4.4. Giao diện (JSP)

- login.jsp, register.jsp, forgot-password.jsp, reset-password.jsp — theme xanh/vàng/coral, hiệu ứng 3D nghiêng theo chuột

- menu.jsp — trang thực đơn: hero khối màu nét xé giấy, card danh mục bo tròn, lưới sản phẩm

- admin/login.jsp, admin/dashboard.jsp + admin/layout/header.jsp, footer.jsp — khung sườn admin dùng lại cho mọi trang admin sau này

- css/menu.css — bổ sung biến màu --coral, --coral-bg, --mint-bg và font Baloo 2 cho tiêu đề, không đụng style.css gốc

# 5. Việc cần làm tiếp (thứ tự đề xuất)

| # | Việc cần làm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giỏ hàng + Checkout PayOS | CartController, CheckoutController, PayOSService — cần API key PayOS thật |
| 2 | Quản lý tài khoản khách hàng | Hồ sơ, sổ địa chỉ, avatar, lịch sử đơn + tự hủy đơn |
| 3 | Feedback khách hàng | Form gửi phản hồi + trang admin duyệt |
| 4 | Admin CRUD sản phẩm | Thêm/sửa/xóa sản phẩm và các size/giá |
| 5 | Admin quản lý đơn hàng | Danh sách, chi tiết, đổi trạng thái, duyệt hủy — không có bước gán shipper |
| 6 | Admin AuditLogs + SSE | Xem nhật ký thao tác, thông báo real-time đơn mới |
| 7 | Kiểm thử toàn luồng | Test end-to-end trước khi deploy |

# 6. Lưu ý quan trọng cho cả nhóm

- Module Shipper bị loại trừ hoàn toàn khỏi phạm vi port — đừng thêm lại trừ khi có yêu cầu mới.

- Giữ nguyên theme màu/font ThanhTruc khi làm UI mới — không copy nguyên giao diện PureNut (navy/đỏ).

- db.properties chứa mật khẩu DB thật — không commit lên repo public / không chia sẻ ra ngoài nhóm.

- PayOS và SMTP email hiện đang để trống trong db.properties — cần điền trước khi test thanh toán / OTP thật.

- Products.ImageURL đang NULL toàn bộ — trang menu tạm hiện icon cốc nước; cần upload ảnh qua admin CRUD (khi xây xong) hoặc gửi ảnh mẫu để seed sẵn.

- Không có Maven (mvn) sẵn trên máy dev hiện tại — compile bằng javac thủ công với thư viện trong ~/.m2/repository, hoặc cài Maven riêng.

— Hết —